附件2

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—溧阳市

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市塘坝除险加固工程 | 12座塘坝除险加固（5-10万方）。 | 续建 | 2024-2026 | 4500 |
| 2 | 大溪水库灌区续建配套与节水改造工程 | 新建西干渠灌溉站；拆建东干渠灌溉站；新建中干渠灌溉泵站；输配水工程：疏浚、护砌西干渠、中干渠、东干渠，合计23.4公里；渠（沟）建筑物与渠系配套设施，共140处；用水量测、管理设施及灌区信息化。 | 续建 | 2024-2025 | 6517 |
| 3 | 溧阳城市防洪奥体撇洪沟工程 | 新开奥体撇洪沟1条，其中明沟长约290米，箱涵1座；溢流堰1座及相关配套设施等。 | 新建 | 2024 | 1800 |
| 4 | 溧阳市中河整治工程 | 实施河道疏浚、岸坡防护、堤防加固、穿堤建筑物、水土保持及管理设施等内容。 | 新建 | 2024-2026 | 70000 |
| 5 | 长荡湖（溧阳市）退圩还湖及环湖堤防工程 | 实施长荡湖退圩还湖工程，成湖面积约13平方公里。 | 新建 | 2024-2027 | 291070 |
| 6 | 溧阳农村生态河道建设 | 推进实施溧阳市新昌河、新民河等农村生态河道建设。 | 续建 | 2023-2025 | 3000 |
| 7 | 溧阳生态清洁小流域建设 | 推进永和、圩庄两个生态清洁小流域项目建设。 | 续建 | 2023-2025 | 1000 |
| 8 | 溧阳市水库移民后扶建设工程 | 实施库区及移民安置区村庄环境整治、水系、道路及公共基础设施建设。 | 新建 | 2024-2026 | 20000 |
| 合计 | 397887 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—金坛区

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小柘荡排涝站工程 | 移址新建排涝站一座，涉设计排涝流量6立方米每秒 ，节制闸净宽4米。 | 续建 | 2023-2024 | 900 |
| 2 | 湟里河（金坛段）综合整治工程 | 河道综合整治8.11公里，实施堤防达标建设、护岸建设及配套建筑物，实施岸坡绿化防护、景观环境提升等。 | 新建 | 2024-2025 | 8000 |
| 3 | 方洛港综合整治工程 | 综合整治河道8.85公里，实施河道疏浚、新建生态护岸、加固堤防完善配套建筑物等。 | 新建 | 2025-2026 | 13000 |
| 4 | 金坛农村生态河道建设 | 推进实施东风排涝河、东岗引河等农村生态河道建设。 | 续建 | 2024-2025 | 3000 |
| 5 | 金坛生态清洁小流域建设 | 推进指前小流域、钱资湖小流域创建省级生态清洁型小流域。 | 续建 | 2023-2025 | 1000 |
| 6 | 金坛小水库除险加固工程（高庄、乌龙） | 高庄、乌龙水库除险加固，新建防渗墙、坝顶道路、导渗沟、管理房，拆建涵洞等 | 新建 | 2024-2025 | 1000 |
| 7 | 金坛区水库移民后扶建设工程 | 实施库区及移民安置区村庄环境整治、水系、道路及公共基础设施建设。 | 新建 | 2024-2026 | 2000 |
| 合计 | 28900 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—武进区

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滆湖退田还湖二期暨近岸带水生态修复工程（高新、嘉泽片） | 高新区、嘉泽片区退田还湖面积2.38平方公里。 | 续建 | 2022-2024 | 35800 |
| 2 | 武南片区防洪排涝及调水畅流工程 | 闸站建筑物工程一期：开工建设长沟河南枢纽、湖塘河南枢纽、大庆河枢纽、武南河立交枢纽。 | 续建 | 2022-2025 | 34200 |
| 3 | 武进区东升浜地块东升浜改道工程 | 新建河道716米，12立方米每秒闸站1座。 | 续建 | 2022-2024 | 7400 |
| 4 | 武进区2023-2024年水系连通及水美乡村建设县 | 湟里和嘉泽进行集中连片治理，主要建设内容包括水系连通工程7项，河道清障6.54万平方米，清淤疏浚59公里，生态护岸103公里，生态湿地12.4万平方米，污水管网、泵站以及人文景观等。 | 续建 | 2023-2024 | 43000 |
| 5 | 湟里河（武进段）综合治理工程 | 河道综合整治8.8公里，实施堤岸加固、护岸建设及配套建筑物，实施岸坡绿化防护等。 | 新建 | 2023-2025 | 7000 |
| 6 | 苏南运河（运北片）堤防达标工程武进区境内工程 | 苏南运河（运北片）堤防达标建设7.2公里。 | 新建 | 2024-2026 | 15000 |
| 7 | 扁担河（武进段）治理工程 | 整治河道总长5.2公里，河道疏浚、护岸建设等。 | 新建 | 2024-2026 | 12000 |
| 8 | 武进区太湖新一轮生态清淤二期 | 实施生态清淤200万方。 | 新建 | 2024-2025 | 40000 |
| 9 | 武进区太湖新一轮生态清淤三期 | 实施生态清淤150万方。 | 新建 | 2025-2026 | 30000 |
| 10 | 武进区滆湖生态清淤二期 | 实施生态清淤270万方。 | 新建 | 2024-2025 | 27000 |
| 11 | 武进区滆湖生态清淤三期 | 实施生态清淤230万方。 | 新建 | 2024-2025 | 23000 |
| 12 | 滆湖退田还湖二期暨近岸带水生态修复工程（湟里片） | 实施湟里片区退田还湖。 | 新建 | 2024-2026 | 30000 |
| 13 | 江苏理工学院武进绿建区协同创新园配套浜闸站建设工程 | 新建淹桥浜枢纽（包括泵站9立方米/秒和12米闸），庄桥浜枢纽（4立方米/秒泵站）。 | 新建 | 2023-2025 | 6000 |
| 14 | 夏溪河（武进段）治理工程 | 河道综合整治7.1公里，实施堤岸加固、护岸建设及配套建筑物，实施岸坡绿化防护等。 | 新建 | 2024-2026 | 7000 |
| 15 | 武进区场北河整治工程 | 实施河道疏浚5.6公里，配套堤防加固及护岸生态建设等。2024年完成70%，2025年完工。 | 续建 | 2023-2025 | 11500 |
| 16 | 武进农村生态河道建设 | 推进实施武进区南北十字河、小沟浜等37条农村生态河道建设。2023年已完成18条，2024年完成10条，2025年完成9条。 | 续建 | 2023-2025 | 20000 |
| 17 | 蠡河（武进段）治理工程 | 整治长度4.3公里，河道疏浚、岸坡整治、水生态修复及其他配套工程。 | 新建 | 2024-2026 | 4200 |
| 18 | 武进生态清洁小流域建设 | 完成4个生态清洁小流域建设。2023年已完成2个，2024年完成1个，2025年完成1个。 | 续建 | 2023-2025 | 1000 |
| 合计 | 354100 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—新北区

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新孟河延伸拓浚工程新北区境内工程 | 京沪高铁、沪宁城际铁路相交段防护加固和京沪铁路吕城至奔牛段改建，主线影响水系调整工程建设。 | 续建 | 2024-2026 | 51000 |
| 2 | 老桃花港整治工程（长江～S122省道段） | 河道拓浚6.72公里（新北区3.04公里，两市共线段3.68公里），堤防及护岸加固9.933公里，拆建桥梁1座、新建桥梁1座。 | 续建 | 2023-2024 | 34346 |
| 3 | 牛郎村水环境整治工程 | 水系沟通，断面整治，新建引水、排水、保水构筑物及水生态设施等。 | 续建 | 2023-2024 | 1000 |
| 4 | 柴支浜清淤整治工程 | 实施全河道清淤，清淤总量约2.955万方，局部岸坡加固及水生态修复等。 | 续建 | 2024-2026 | 600 |
| 5 | 新北农村生态河道建设 | 2023年度覆盖率为56.02%，2025年达65%。每年计划建设24公里。 | 续建 | 2024-2026 | 4000 |
| 6 | 扁担河（新北段）治理工程 | 整治河道总长4.1公里，河道疏浚、护岸建设等。 | 新建 | 2024-2026 | 18160 |
| 7 | 剩银河治理工程 | 治理河道总长约9.7公里，实施河道疏浚土方约70万立方米，新建河道护岸（坡）约17.2公里，拆建桥梁2座。 | 新建 | 2024-2026 | 10600 |
| 8 | 祁连河延伸工程 | 0.8公里河道开挖、护岸、绿化等。 | 新建 | 2024-2025 | 3302 |
| 9 | 北凤凰河延伸工程（浏阳河-玉龙路） | 新开河道长约1.8公里，疏浚整治河道约250米，新建净宽12米翻板节制闸2座。 | 新建 | 2024-2025 | 10727 |
| 10 | 嫩江南河延伸工程（玉龙路-龙江路） | 新开河道宽20米，长1.08公里，包括土方工程、护岸工程以及岸坡绿化工程等，新建净宽12米翻板节制闸1座。 | 新建 | 2024-2025 | 5940 |
| 11 | 高铁新城嫩江路以北生活片区水环境综合治理项目 | 新建朝阳大沟、新龙二路河、及规划河道2条；东风大沟整治工程，嫩江路-浏阳河路1.3公里河道整治。 | 新建 | 2024-2026 | 30600 |
| 12 | 北童子河（长江中路-华山南路）新建工程 | 新开河道宽20米，长约780米，包括土方工程、护岸工程以及岸坡绿化工程等。 | 新建 | 2024-2025 | 3200 |
| 13 | 浏阳河新建工程（春江路-肖龙港） | 新建河道长约3公里，实施河道护岸、绿化等，新建桥梁一座。 | 新建 | 2024-2026 | 13784 |
| 合计 | 187259 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—天宁区

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑陆镇梧岗闸站改造工程 | 拆建梧岗闸站，设计流量4立方米每秒和单孔净宽2.5米的涵闸组成。 | 新建 | 2025 | 700 |
| 2 | 天宁区劣V类支流支浜片区排水管网改造工程 | 对天宁区内的横塘浜、家西河、留须河、梧岗河等41条河道汇水分区内的排水管网改造。 | 新建 | 2024 | 32000 |
| 3 | 天宁区高标准农田建设及配套水系改造工程 | 新建2224亩高标准农田，以及周边41条河实施河道清淤、驳岸整治、生态修复及其他配套工程。 | 新建 | 2024-2025 | 9600 |
| 4 | 苏南运河（运北片）堤防达标工程天宁区境内工程 | 苏南运河（运北片）堤防达标建设3.3公里。 | 新建 | 2024-2026 | 8000 |
| 合计 | 50300 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—钟楼区

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧桐河水系沟通工程 | 梧桐河（南童子河—后塘河）3.4公里全线水系贯通、闸站、生态修复等工程。 | 续建 | 2024-2025 | 12000 |
| 2 | 钟楼区城区城市防洪排涝工程 | 五星团团河片区洼地治理；永红张家村洼地治理等。 | 新建 | 2024 | 500 |
| 3 | 建新大沟综合整治及水土保持工程 | 河道综合整治约3.2公里，河道清淤，岸坡修整，新建仿木桩护岸约1.1公里及其他配套设施。 | 新建 | 2024 | 655 |
| 4 | 杏塘水系（北界河、马家浜、白兔河）沟通 | 主要治理河道为北界河、马家浜、白兔河及其附属配套建筑物。工程主要任务为除涝减灾、改善片区水环境。 | 新建 | 2024-2026 | 1200 |
| 5 | 扁担河（钟楼段）治理工程 | 整治河道总长6.6公里，河道疏浚、护岸建设等。 | 新建 | 2024-2026 | 15800 |
| 6 | 蠡河（钟楼段）治理工程 | 整治长度3.8公里，河道疏浚、岸坡整治、水生态修复及其他配套工程。 | 新建 | 2024-2026 | 3800 |
| 7 | 苏南运河（运北片）堤防达标工程钟楼区境内工程 | 苏南运河（运北片）堤防达标建设11.3公里。 | 新建 | 2024-2026 | 22500 |
| 合计 | 56455 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—常州经开区

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设目标 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州经开区水环境综合治理四期工程 | 常丰河、方家河水系连通工程；赵家内河、莲蓉内河片区治理工程；宋剑湖、采菱港片区河道治理工程等。 | 续建 | 2024 | 7850 |
| 2 | 横山桥镇金丰村黄连墅灌区改造工程 | 新建550亩灌区，包括地块整治、改扩建3座灌溉站、灌溉管道等配套工程。 | 新建 | 2024 | 650 |
| 3 | 常州经开区水环境综合治理五期工程 | 红星河、外塘河等河道治理（根据债券内容做相应调整）。 | 新建 | 2025 | 1000 |
| 4 | 龙潭湖核心示范园（灌区改造工程） | 新建灌区面积2300亩，包括地块整治、灌溉管道等配套工程。 | 新建 | 2024-2025 | 5000 |
| 5 | 宋剑湖水系整治工程 | 宋剑湖整治，包括水系拓浚、连通，河道治理等。 | 新建 | 2026 | 1000 |
| 合计 | 15500 |

常州市水利重点工程建设三年行动方案（2024—2026年）

任务分解表—市本级

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 计划实施时间 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江堤防岸应急及常态化治理 | 实施长江扬中河段二期（应急治理）工程，开展长江堤岸应急及常态化治理。 | 新建 | 2023-2025 | 2000 |
| 2 | 市管河道轮浚工程 | 对澡港河（南枢纽~关河）、老大运河（连江桥~新老京杭大运河交汇处）、南运河（老大运河～京杭大运河）、北塘河（关河～三山港）进行清淤，长度约55.6公里，清淤土方约150万立方米。 | 新建 | 2024-2026 | 11596 |
| 合计 | 13596 |